产品需求文档（PRD）

Agent PDF 阅读助手

面向外文学习与国外资料阅读的主动引导、可靠引用与个性化记忆工具

文档版本：v0.2

文档状态：产品发现阶段草案

目标版本：MVP

更新日期：2026-07-06

核心用户：需要持续阅读外文资料并积累个人学习记忆的用户

产品主张  不是让用户“和 PDF 聊天”，而是让 Agent 持续理解用户的语言水平、已掌握内容、知识卡片和标记，在可靠原文基础上提供真正个性化的阅读与学习引导。

执行摘要

本产品拟以 Chromium 浏览器扩展为首发形态，为用户提供自有 PDF 阅读界面、多语种外文辅助、主动式阅读引导、原文可验证问答和跨文档个性化记忆。MVP 首先解决“稳定打开、快速理解、回答可核对、学习能够继续、记忆可以带走”五个基础问题，再验证用户是否愿意长期维护并复用自己的学习记忆。

当前判断：市场上已有 PDF 对话、翻译和知识库工具，但核心 PDF 兼容性、首次配置、失败恢复、跨文档记忆、用户学习状态建模和真正的阅读引导仍存在明显体验缺口。本项目进入产品发现与技术可行性验证阶段，不在此时承诺完整商业化范围。

1. 文档目的与范围

本文档用于统一产品目标、MVP范围、页面结构、功能要求、Agent行为和验收标准，并为后续交互设计、技术选型和开发排期提供依据。

当前阶段  先验证产品价值和两项关键技术：PDF兼容性、引用到原文的精确定位。Agent框架、向量数据库和完整多模型支持不是当前最先决策的事项。

2. 产品背景与机会

2.1 用户现状

- 阅读外文论文、教材、技术文档、报告或其他国外资料时，需要在 PDF、词典、翻译工具和大模型聊天页面之间反复切换。

- 普通 PDF 问答依赖用户主动提问，无法根据用户的语言水平和已掌握知识调整解释方式。

- 单次会话结束后，过去查过的词汇、已理解概念、知识卡片、标记内容和阅读偏好难以在新资料中被准确复用。

- 模型回答经常只有页码或模糊引用，用户需要额外查找才能核对。

- 现有插件在本地 PDF、复杂 PDF、配置 API Key 和错误恢复方面存在明显门槛。

2.2 产品机会

机会不在于新增一个“上传 PDF 后聊天”的入口，而在于把可靠的多语种外文阅读、可控长期记忆、记忆导出和主动式学习引导组合成低摩擦体验。

| 现有能力 | 常见问题 | 本产品方向 |
| --- | --- | --- |
| PDF问答 | 依赖用户不断组织问题 | Agent先理解目标并生成阅读计划 |
| 摘要与翻译 | 输出一次性、难以沉淀 | 把词汇、概念、知识卡片和标记沉淀为可导出记忆 |
| 文档知识库 | 跨文档召回不可控 | 显示记忆来源、调用原因、掌握状态和原文位置 |
| 多模型接入 | 配置复杂、错误提示弱 | 推荐配置优先，高级参数后置 |

3. 产品定位

一句话定位  面向外文学习与国外资料阅读的 Agent PDF 阅读器，通过主动引导、可靠引用和可导出的个性化记忆，帮助用户持续理解内容并积累知识。

3.1 目标用户

- 核心用户：需要持续阅读任意外文资料、学习语言并建立个人知识体系的人群。

- 典型用户：学生、研究人员、工程师、行业从业者，以及希望通过真实材料学习外语的长期学习者。

- 首批场景：文本型外文 PDF，包括论文、教材、技术文档、行业报告和长篇文章；语言范围取决于所连接模型的支持能力。

3.2 核心任务（Jobs to Be Done）

- 当我打开一份外文资料时，帮助我快速理解主题、结构和阅读价值。

- 当我遇到不熟悉的词汇、表达或概念时，结合上下文和我的已知水平进行解释。

- 当我希望学习外语时，记录词汇、短语、语法和真实语境，并避免反复解释已经掌握的内容。

- 当我阅读新资料时，找回相关知识卡片、标记和历史理解，并准确说明它们与当前内容的关系。

- 当 AI 给出翻译、解释或结论时，让我能够回到原文核对，并知道回答使用了哪些用户记忆。

3.3 用户理解与个性化

系统对用户的理解由五类可控信息组成：语言偏好、已掌握词汇和概念、学习中内容、知识卡片与标记内容，以及历史阅读目标和反馈。

Agent不会简单拼接全部历史，而是根据当前选区、文档主题和用户目标检索相关记忆，并在回答中说明采用了哪些已知信息。用户可以查看、更正、删除或导出这些记忆。

4. 产品目标与非目标

4.1 MVP目标

| 编号 | 目标 |
| --- | --- |
| G1 | 用户安装后能在30秒内开始阅读一篇正常PDF。 |
| G2 | 用户无需学习提示词即可获得适合自身语言水平和已知内容的阅读引导。 |
| G3 | 主要回答提供可点击的页码或原文引用。 |
| G4 | 用户能够保存、查看、修改和删除自己的阅读记忆。 |
| G5 | 新资料能够检索并使用相关的已掌握内容、知识卡片和标记。 |
| G6 | 用户能够以Markdown或JSON等开放格式导出个人学习记忆。 |

4.2 MVP非目标

- 不承诺自动完成整篇论文、报告、作业或文献综述写作。

- 不建设完整学术搜索引擎、通用搜索引擎或内容资源库。

- 不提供团队协作、机构知识库和复杂权限系统。

- 不同时覆盖移动端、桌面端和所有浏览器。

- 不实现多 Agent 自由协作、复杂自动化研究或全功能语言课程。

- 不默认永久保存全部聊天内容。

5. 产品原则

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 阅读优先 | AI失败不能阻止用户打开和阅读PDF。 |
| 证据优先 | 重要回答必须尽可能提供可核对原文。 |
| 引导而非替代 | Agent帮助用户理解与学习，不替用户完成思考和判断。 |
| 记忆可控 | 已掌握内容、知识卡片和标记需要可见、可修改、可删除、可导出。 |
| 默认简单 | 普通用户只看到必要设置，高级配置后置。 |
| 渐进增强 | 先完成可靠单文档阅读，再增加跨文档个性化与主动能力。 |

6. 核心用户流程

- 安装 Chrome 或 Edge 扩展，进入首次使用引导。

- 选择模型服务商，填写 API Key，并完成连接测试。

- 打开在线 PDF 或选择本地 PDF，进入产品自有阅读界面。

- 选择快速阅读、深度理解、外文学习或自由阅读模式。

- Agent分析文档结构、语言难度和用户目标，并生成可修改的阅读或学习计划。

- 用户阅读、划词提问；回答展示引用并支持跳回原文。

- 用户将有价值内容确认保存为知识卡片、已掌握内容、学习中内容或标记。

- 用户打开相关资料时，系统提示可用历史记忆并由用户决定是否调用；记忆可随时导出。

7. 信息架构与页面

| 编号 | 页面 | 核心职责 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | 欢迎与首次引导 | 说明价值、隐私和三步上手流程。 | P0 |
| P02 | 模型设置 | 服务商、API Key、模型、连接测试、高级设置。 | P0 |
| P03 | PDF阅读器 | 目录、PDF正文、Agent侧栏、划词菜单和引用定位。 | P0 |
| P04 | 阅读模式选择 | 选择快速阅读、深度理解、外文学习或自由阅读。 | P0 |
| P05 | 文档管理 | 最近阅读、进度、解析状态、重试和删除。 | P0 |
| P06 | 学习与记忆 | 已掌握内容、学习中内容、知识卡片、标记、来源和编辑。 | P0 |
| P07 | 模型与数据设置 | 默认模型、语言偏好、数据存储、清除和隐私说明。 | P0 |
| P08 | 记忆导出 | 按类型和范围导出Markdown或JSON，并显示导出内容。 | P0 |
| P09 | 知识关系视图 | 展示文档、词汇、概念和知识卡片之间的关系。 | P1 |

7.1 阅读器主页面布局

| 左侧区域 | 中央区域 | 右侧区域 |
| --- | --- | --- |
| 文档目录 阅读计划 知识卡片 相关记忆 | PDF正文 缩放与翻页 文本选择 引用高亮 | 阅读目标 Agent对话 掌握状态 引用与保存 |

8. 阅读模式与Agent行为

| 模式 | 重点 | Agent输出 |
| --- | --- | --- |
| 快速阅读 | 主题、结构、核心观点和阅读价值。 | 结构化导读和阅读建议 |
| 深度理解 | 概念、逻辑、论据、术语和上下文。 | 分阶段计划、解释和理解检查 |
| 外文学习 | 词汇、短语、语法、表达和真实语境。 | 按已知水平解释、复习和掌握状态更新 |
| 自由阅读 | 用户自行阅读，按需使用AI。 | 划词工具和自由问答 |

8.1 Agent工作循环

- 理解目标：读取用户选择的阅读模式、源语言、目标语言和补充说明。

- 建立计划：识别文档结构、语言难度和知识密度，生成可修改的阅读步骤。

- 调用工具：检索当前选区、全文、已掌握内容、知识卡片、标记和用户偏好。

- 提供证据：回答中区分原文内容、用户记忆、外部知识和模型推断。

- 检查理解：在关键节点提出简短问题或让用户确认理解。

- 更新状态：记录完成进度，并建议标记为已掌握、学习中、知识卡片或未解决问题。

- 继续阅读：下次打开时恢复上次位置、计划和待解决问题。

8.2 Agent边界

- 不得伪造引用、页码、原文含义、数据和文档结论。

- 无法从文档或用户记忆中确认时，应明确标注为外部知识或模型推断。

- 未经用户确认，不把模型生成结论写入长期记忆。

- 不得把全部历史无差别发送给模型，应只检索当前问题相关的用户记忆。

- 不得隐藏第三方模型会接收哪些文本和数据。

9. 功能需求与验收标准

9.1 PDF打开与基础阅读（P0）

| 编号 | 功能 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-PDF-01 | 打开在线PDF | 点击扩展后在自有阅读器中打开当前PDF。 | 原URL可访问时成功展示；失败时显示原因和操作建议。 |
| FR-PDF-02 | 打开本地PDF | 用户授权后选择本地文件。 | 不上传也能完成基础阅读；重新打开时恢复位置。 |
| FR-PDF-03 | 基础阅读 | 支持翻页、缩放、适宽、目录和文本选择。 | 所有操作不依赖AI服务可用性。 |
| FR-PDF-04 | 解析失败恢复 | 尝试备用解析、重新加载或仅阅读模式。 | AI解析失败时PDF仍可查看；错误信息可理解。 |
| FR-PDF-05 | 兼容性 | 支持文本型、双栏、含公式、多语种及iText修改PDF。 | 测试集正常打开率达到95%以上。 |

9.2 AI问答与引用（P0）

| 编号 | 功能 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-AI-01 | 划词操作 | 翻译、解释词汇与表达、解析语法、总结和提问。 | 操作菜单在选中文本后立即出现。 |
| FR-AI-02 | 全文问答 | 基于当前文档和相关用户记忆检索内容。 | 回答区分原文、用户记忆与模型补充。 |
| FR-AI-03 | 流式输出 | 边生成边显示，并可停止。 | 用户可在生成期间停止响应。 |
| FR-AI-04 | 引用定位 | 引用包含页码和原文片段。 | 点击后跳转并高亮；无法精确定位时至少跳至正确页。 |
| FR-AI-05 | 个性化上下文 | 连续追问时使用当前选区、最近上下文和相关已知内容。 | 回答说明使用了哪些记忆；无关记忆不进入上下文。 |

9.3 阅读引导（P0）

| 编号 | 功能 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-GD-01 | 模式选择 | 用户可选择四种阅读模式。 | 模式可随时切换且不会丢失进度。 |
| FR-GD-02 | 阅读计划 | Agent根据文档结构、语言难度和用户目标生成任务。 | 用户可调整顺序、跳过和完成任务。 |
| FR-GD-03 | 进度恢复 | 保存阅读位置、任务和对话状态。 | 关闭并重新打开后恢复上次状态。 |
| FR-GD-04 | 掌握检查 | 关键节点确认用户已掌握、学习中或仍不理解。 | 用户可关闭；状态可随时更正。 |
| FR-GD-05 | 建议下一步 | 根据阅读计划、掌握状态和历史行为推荐动作。 | 建议说明原因，不自动替用户写入长期记忆。 |

9.4 学习记忆与跨文档个性化（P0/P1）

| 编号 | 功能 | 要求 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-ME-01 | 保存知识卡 | 保存词汇、表达、概念、问题、结论和个人理解。 | 保存前显示内容、来源文档、页码和掌握状态。 | P0 |
| FR-ME-02 | 记忆管理 | 搜索、筛选、编辑、删除和批量导出。 | 删除后不再被Agent检索；导出内容与页面预览一致。 | P0 |
| FR-ME-03 | 相关记忆 | 阅读新资料时检索已掌握内容、知识卡片和标记。 | 显示来源和调用原因，并由用户决定是否使用。 | P0 |
| FR-ME-04 | 用户学习状态 | 记录源语言、目标语言、已掌握词汇与概念、学习中内容和解释深度。 | 用户可查看、更正、删除并恢复默认。 | P0 |
| FR-ME-05 | 标记内容 | 支持高亮、批注、稍后复习和标记为已掌握。 | 每条标记保留原文位置并可转为知识卡。 | P0 |
| FR-ME-06 | 个性化回答 | 回答前只检索与当前内容相关的用户记忆。 | 显示所用记忆；用户可在本次回答中排除某条记忆。 | P0 |
| FR-ME-07 | 记忆导出 | 按全部、文档、主题或记忆类型导出Markdown/JSON。 | 导出包含正文、来源、掌握状态和更新时间。 | P0 |

9.5 模型与API Key（P0）

- 支持至少一个 OpenAI-compatible 接口，并预留厂商适配层。

- 提供服务商、API地址、模型名称、API Key和测试连接。

- 默认隐藏高级设置，提供可理解的错误提示：Key无效、余额不足、限流、网络错误和模型不支持。

- API Key不得写入日志；本地存储时应使用系统或浏览器安全存储能力并明确风险。

- 用户可删除Key、切换默认模型，并看到当前请求会发送给哪个厂商。

10. 数据与记忆模型

| 类型 | 内容 | 写入规则 | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会话记忆 | 当前文档中的对话和任务状态 | 自动保存，可清空 | 单文档 |
| 文档记忆 | 高亮、批注、阅读进度和未解决问题 | 自动记录或用户保存 | 单文档 |
| 长期知识 | 用户确认的词汇、表达、概念、知识卡片和比较 | 必须确认或明确标记 | 跨文档 |
| 学习状态 | 已掌握、学习中、待复习和不再提示的内容 | 用户操作或确认 | 跨文档 |
| 用户偏好 | 源语言、目标语言、解释深度、默认模式和模型 | 明确设置或确认 | 全局 |

关键规则  长期记忆不是聊天记录的无限累积。每条记忆都应包含来源、掌握状态、创建方式、更新时间和可删除状态；模型只检索当前问题相关记忆，且模型推断不得伪装成用户确认事实。

11. 非功能要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 可靠性 | AI服务不可用时，基础PDF阅读功能仍然可用。 |
| 兼容性 | 首版覆盖最新两个主要版本的Chrome与Edge。 |
| 性能 | 普通文本PDF首次可见目标小于3秒；AI功能可异步初始化。 |
| 可恢复性 | 解析、网络和模型错误均提供重试、降级或明确退出路径。 |
| 安全 | API Key不进入日志；敏感配置不以明文同步。 |
| 隐私 | 明确显示数据存储位置和发送给第三方模型的内容。 |
| 可观测性 | 记录匿名化错误类型、耗时和兼容性结果，不记录文档正文。 |
| 可访问性 | 键盘可操作，文本和主要控件满足基本对比度要求。 |

12. 成功指标

| 维度 | 指标 | MVP目标 |
| --- | --- | --- |
| 首次价值 | 从打开PDF到首次有效回答的中位时间 | ≤30秒 |
| 兼容性 | 测试PDF正常打开率 | ≥95% |
| 引用质量 | 引用点击后到达正确页面比例 | ≥95% |
| 引导使用 | 启动阅读模式的活跃用户占比 | 观察指标 |
| 记忆价值 | 保存后在后续资料中被用户接受并使用的记忆比例 | 观察指标 |
| 用户价值 | 完成一次完整阅读或学习计划的用户比例 | 观察指标 |
| 留存 | 首周使用后次周仍阅读PDF的用户比例 | 验证PMF趋势 |
| 个性化质量 | 用户认为回答符合其已知水平的比例 | 观察指标 |
| 可迁移性 | 记忆导出成功率 | ≥99% |

13. MVP范围与阶段

| 阶段 | 名称 | 交付结果 |
| --- | --- | --- |
| 阶段0 | 产品发现 | 访谈5-10名不同类型外文资料阅读者；完成竞品任务测试和低保真原型。 |
| 阶段1 | 技术验证 | PDF打开与兼容、文本坐标、引用跳转、Chrome/Edge打包。 |
| 阶段2 | 单文档MVP | 阅读器、多语种辅助、模式、计划、划词问答、引用和单文档历史。 |
| 阶段3 | 记忆MVP | 掌握状态、知识卡、标记、相关记忆检索、导出与删除。 |
| 阶段4 | 小规模试用 | 邀请目标用户真实阅读，验证完成率、留存和错误。 |

14. 主要风险与应对

| 编号 | 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 复杂PDF解析失败 | 高 | 阅读渲染与AI解析解耦；准备备用解析和仅阅读模式。 |
| R2 | 引用定位不准确 | 高 | 保留页码、文本片段和坐标；建立引用评测集。 |
| R3 | 长期记忆污染或用户画像错误 | 高 | 用户确认写入；来源与掌握状态可见；支持更正、删除和版本。 |
| R4 | Agent打断阅读 | 中 | 提供自由阅读模式、静默建议和可关闭理解检查。 |
| R5 | BYOK配置门槛 | 中 | 提供推荐服务商、连接测试和分层错误提示。 |
| R6 | 多语种质量差异 | 中 | 按语言建立评测集；明确模型能力边界；允许切换模型。 |
| R7 | 隐私与密钥风险 | 高 | 最小化数据发送；本地优先；不记录Key和文档正文。 |

15. 待决策项

- 首版是否完全本地解析，还是允许可选服务端解析复杂PDF？

- 用户不提供API Key时，是否提供有限免费额度或演示模型？

- 长期记忆默认关闭、默认建议保存，还是默认自动保存后供用户审阅？

- MVP优先支持Chrome后复用至Edge，还是两个商店同步发布？

- 扫描PDF、图片、公式和表格在MVP中的支持边界是什么？

- 首批试用应优先覆盖哪些语言和资料类型，是否先选2-3个高频场景？

16. 下一步行动

- 用本PRD整理10个核心假设，并区分外文学习、专业资料阅读和研究阅读中的共性与差异。

- 访谈5-10名目标用户，覆盖外文学习、论文、技术文档和行业资料阅读，观察真实流程而不只询问使用意愿。

- 绘制欢迎页、设置页、阅读器和记忆页的低保真原型。

- 准备不少于30份多语种PDF兼容性测试集，覆盖双栏、公式、不同文字系统、扫描件和iText修改文件。

- 完成Chrome/Edge共用扩展、自有PDF阅读器和引用定位的技术验证。

- 根据验证结果更新PRD v0.3，再进行完整技术选型与开发排期。

立项门槛  当PDF核心路径能够稳定运行，并且至少5名不同类型目标用户确认主动引导、掌握状态和可导出记忆比普通PDF问答更有价值时，再进入完整MVP开发。